| 1-års eftersyn Eftersynsprotokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sag |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entreprise/leverance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entreprenør/leverandør |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresse |  |  |  |  |  | Tlf.nr. |  |  |
|  | I 1-års eftersynet deltog |  |  |  |  |  | Dato |  |  |
|  | For fagtilsyn/byggeledelsen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | For bygherre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gennemsyn af ”AFLEVERINGSPROTOKOL.” |  |  |  |  |  |  | Ja |  |
|  | Gennemsyn af accepter, aftalesedler og regnskab |  |  |  |  |  |  | Ja |  |
|  | Byggeregnskab afsluttet |  |  |  |  |  |  | Ja |  |
|  | Bemærkninger fra bruger indhentet |  |  |  |  |  |  | Ja |  |
|  | (Samtale med) |  |  |  |  |  |  | Ja |  |
|  | Anlægget besigtiget |  |  |  |  |  |  | Ja |  |
|  | Sikkerhedsstillelsen anbefales nedskrevet når mangler er udbedret. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rådgiver |  |  |
|  | Evt. bemærkninger: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | For entreprenør: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Underskrift |  |  |  |
|  | For bygherre: Dato Dato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Underskrift |  |  |  |

| 1 års eftersyn, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fag | Pos. | Emne/Beskrivelse | Placering | Foto |

eksempel

| 1 års eftersyn, Center for Socialpsykiatri Sønderparken i Hornsyld Tilbygning Boliger |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fag | Pos. | Emne/Beskrivelse | Placering | Foto |
| BE |  | Svindrevner i indvendige vægelementsamlinger |  | 22,24,29,37 |
| MA |  | Malingen er krakeleret på glaslisterne |  | 25 |
| MA |  | Samlinger i loftbeklædningen er synlige (generelt) | Se pkt’er fra aflev. | 35 |
| VVS |  | Metal dækrør på PEX rør, glider ned | Generelt | 21 |
| VVS |  | Mangelfuld tætning omkring ventilationsrør |  | 27,28 |
| VVS |  | Måler viser vandtab, (påfyldes ca. hver 14. dag) |  | 38 |
| VVS |  | Alle synlige installationer for vand udføres i rustfri stålrør, (Beskrivelsen pkt. 52.06) |  | 39 |
| VVS |  | Støj i varmeinstallationsledningerne, i teknikrum | Afd. Udsigten |  |